# ScholarHub S13 论文答辩与最终交接

V2 大数据主线优先  2026年10月19日  必做  建议安排 第6周 材料持续积累

用法  单独上传本文件，并发送“只执行本阶段，完成验收与交接后停止”。V2编号已重排，请勿混用旧版同号文件。

# 可直接发送给 AI 的完整指令

## 一 当前任务与前置条件

请只执行 S13 论文答辩与最终交接。目标：围绕数据处理与分析主线组织论文、演示和维护材料，准确说明AI实践的辅助作用，保证所有主张与实际实现及实验对应。

直接前置阶段：S12。前置条件：S12已有可审查验收矩阵；没有通过的能力继续列入未完成或未来工作。S11默认不在必需输入中，只有实际执行才纳入。

## 二 共同执行约束

1  你是能读取本地仓库的开发AI。根目录为C:\Users\Administrator\Desktop\毕业设计\ScholarHub。每次只执行一个阶段；本包不授权自动执行整包。先核对当前源码、Git与日志，保护已有未提交修改；无源码访问先列缺少材料。

2  先读AGENTS.md和可用的stop-that-shit、frontend-backend-code-standards；前端沿用现有设计规范。保持Vue/TypeScript、FastAPI/SQLAlchemy/MySQL及Provider，复用既有结果模块化、测试与图表，不重建项目或无关格式化。

3  新增依赖、公共API、持久化/迁移、兼容性与检查策略先给具体影响和方案，再按真实授权实施；S01已批准的同一范围不重复审批，新增范围不得自批。写库须确认本轮专用隔离目标及当前状态，不退回业务库或清空既有数据。

4  真实收费模型先有模型、输入范围及调用/费用上限授权；安装、凭证和账户变更同样遵循明确授权。禁止输出.env、密钥、Token、密码或原始私人正文；Fake/Mock不代表真实模型质量。

5  遵循Router→Service→Repository→Model，服务端核对身份、归属和版本。等待模型或学生不持数据库锁；学生代码仅静态评审。自测声明、输出值核对、AI建议和教师确认分别记录；普通图表GET不触发Spark或模型。

6  运行与本阶段相关的既有检查，前端按项目命令做类型/构建，后端使用已确认backend/.venv和unittest入口。数据、API、MySQL、Mock、Spark、模型质量和清理证据分别报告，历史成绩不写成本轮通过。

7  中文日志沿用开发相关文档/开发日志/开发操作日志.md；报告放开发相关文档/阶段报告/AI大数据改造/V2。编号已按V2重排，旧阶段报告只经内容映射复用，不覆盖旧报告。不自动提交、推送、发布或开始下一阶段。

## 三 必须读取的输入

1  S00基线、S01范围和评价契约、已执行阶段报告、实际代码/迁移/API与S12原始实验。

2  已有论文/说明位置、任务书中已经确认的要求、演示账号与数据说明（不含密码）、发布批次与模型评价结果。

## 四 本阶段实施步骤

1  定稿题目、研究问题和范围。建议方向为基于Spark的学习过程数据分析与AI辅助实践；具体题名服从已确认任务书。说明业务角色、数据单位、核心分析问题和可检验结论。

2  论文重点讲数据来源与质量、快照和分层建模、Spark清洗关联与聚合、专题分析方法、批次发布和实验结果；用真实代码与输出解释NULL/0、可信来源、群组分母和状态快照限制。

3  将AI部分表述为可恢复实践、确切提交反馈绑定、事实约束和建议应用。引用固定案例评价与恢复测试，不把调用外部模型称自研基础模型，也不把用户确认称学习能力提升。

4  形成8至12分钟演示：一条已有业务数据链→快照质量和Spark作业→专题图表及依据→最小AI实践及反馈→新增事件与下一步建议。耗时作业可展示已完成批次和实际日志，说明截止时间，不冒充实时或多机计算。

5  每个专业贡献对应源码、数据、运行/截图和实验。报告同口径基线、规模选择理由、硬件参数与失败；真实案例和合成实验分开。选做模板未完成时不放在已实现清单。

6  整理启动/停止、Windows与WSL职责、配置项、迁移顺序、导出/计算/发布命令、数据恢复及验证入口；不记录秘密。统一过期README与历史报告的状态口径，保留带日期的历史记录。

7  按实际需要更新材料索引与论文提纲，生成文档需采用可用渲染链逐页检查。形成最终Git差异与交接清单，不追加外围功能或自动提交、推送、对外发布。

## 五 验收标准与证据

1  大数据链路、分析方法和实验具有实际证据；AI主张在已验证范围内。

2  演示按步骤可复现，批次时间、模型等待、人工确认和合成规模含义清楚。

3  任务书对照、正文、API、图表口径、实验与实现清单一致，未完成和未选择项分开。

4  维护交接与最终差异已复核，无凭证、虚构成绩或未经执行的成功记录。

阶段门槛：论文主张超出证据时先收窄表述；仍未完成的实现不得用文档包装为完成。到此结束本包。

## 六 明确不做的内容

1  不把计划、环境安装、Mock或截图样例当作全部专业核心已经实现。

2  不新增功能、补造实验、承诺真实学校应用效果或自动发布。

## 七 交付与交接

1  S13-完成报告.md、最终证据索引、论文提纲、答辩脚本、任务书对照与维护交接。

2  明确大数据核心、AI联合主线和选做的最终状态，交付后停止。

## 八 停止条件与回复格式

1  完成本阶段验收后停止，下一阶段只交接。若已有能力符合验收就验证复用，不重复开发；发现外围问题只记录，不扩大范围。

2  前置证据、必要授权、环境或质量门槛缺失时，交付已完成材料与准确阻塞。分别标通过、失败、未运行、待确认和未选择，不把工程通过或文档完成写成模型有效或整包完成。

3  回复依次包含阶段与状态、基线保护、实际修改、契约及授权依据、检查与原始结果、证据路径、未完成影响、清理恢复、下一阶段输入。

报告建议路径：开发相关文档/阶段报告/AI大数据改造/V2/S13-完成报告.md。没有用户下一阶段指令，不执行下一阶段。