# ScholarHub 大数据主线与 AI 实践阶段执行总纲

V2 执行提示词 20261025收口修订  工程闭环＋AI辅助建议

本版先让已有可信业务数据进入Spark处理与分析，再补充最小AI实践会话和新增事件。无需先完成全业务或新AI工作台；已有任务、教学提交、反馈和学习记录是第一批数据来源。总纲与S00至S13共15份DOCX，每份阶段指令可独立交给AI。

20261025收口：S06完整通过，S07工程通过；S08历史工程通过、自动评审质量未通过。用户已选择工程闭环＋AI辅助建议，停止收费重评；本版提示词不代表辅助模式已落地。S09/S10未实施，S11默认跳过。

保留原15份DOCX编号与文件名。本轮修订总纲及S08–S13；S00–S07是既有阶段材料，旧日期进度以最新任务交接覆盖。下一步按新版S08核对并完成辅助模式工程适配，不再收费追求自动评审过关；提示词更新不代表业务已实现。

# 一 执行方式与范围

1  先读同一任务交接、20261021计划书的20261025收口说明及本总纲，再执行用户指定的单阶段。S06完整通过、S07工程通过；不从S00重建，不启用旧评价脚本或自动推进S09。

2  用户逐阶段发指令。每阶段结束、关键阻塞、换AI或准备压缩前，先保存证据并更新开发相关文档/任务交接.md的任务卡、已改文件、授权/消耗、缺口、恢复点和下一步；无仓库访问先列缺少材料，不只留聊天纪要。

3  数据、权限、版本、持久化和接口基线沿用V2-S01-r2；S08结束含义、B-R1解释和后续前置按用户20261025辅助建议缩减补充。原答案与评分阈值只读封存。新增范围、隔离写入和收费仍需具体授权。

4  如已执行旧版阶段，S00先按内容与证据映射。新版报告建议放开发相关文档/阶段报告/AI大数据改造/V2，不覆盖旧报告，不因编号变化重复开发或回退代码。

5  本次仅调整执行文档，没有执行业务代码、Spark作业或模型评价。历史方案、模板和测试报告均以当前源码及本轮运行证据核实。

# 二 当前基础与专业主线

当前基线为main/2faa8a2加既有未提交工作：S06完整验收、S07持久会话工程已有证据；S08历史工程通过，自动评审质量未通过，76次与账本封存。用户已选辅助建议路线；当前运行代码是否完成新模式须按新版S08核实，S09/S10未实施。

专业核心是数据来源与质量、建模、Spark清洗关联、分析方法和实验验证；AI用于帮助实践和解释可追溯分析。MySQL保存业务事实和已发布结果，Spark处理批量数据，前端读取已发布批次。普通图表GET不启动离线作业。

| 主线 | 数据或行动 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 已有业务与数据 | 项目 任务 提交版本 教师反馈 学习记录 AI请求 | 关联与权限正确 可抽取 可核对 |
| 大数据核心 | 一致性快照 ODS DWD ADS 发布与专题分析 | 实际Spark结果 独立答案 初步规模证据 |
| AI联合主线 | 固定模板 等待提交 反馈恢复 新事件与建议应用 | 具体反馈与版本对应 新数据接入分析 |
| 选做扩展 | 自然语言草案 或 项目启动第二模板 | 明确选择且核心已通过 不挤占实验论文 |

# 三 新版阶段顺序

| 编号 | 阶段内容 | 当前状态与参考投入 |
| --- | --- | --- |
| S00 | 现状扫描与核心业务数据基线 | 已交付 核验复用 |
| S01 | 毕设范围数据指标与评价契约 | 已交付 核验复用 |
| S02 | 现有业务最小闭环与数据契约落实 | 已交付 核验复用 |
| S03 | 多源一致性快照与实验样本 | 已交付 核验复用 |
| S04 | PySpark 清洗关联与指标聚合 | 已交付 核验复用 |
| S05 | 分析批次发布与只读接口 | 已交付 核验复用 |
| S06 | 学习过程洞察与大数据主线验收 | 完整通过 复用证据 |
| S07 | 最小AI实践会话与单步执行 | 工程通过 复用证据 |
| S08 | 提交恢复与AI辅助建议收口 | 旧工程通过 新模式待适配 |
| S09 | 项目准备与步骤式实践工作台 | 后续 真实学生端接入 |
| S10 | 新增实践事件分析与建议应用闭环 | 后续 复用原Spark链 |
| S11 | 可选自然语言草案与项目启动模板 选做 | 未选 默认跳过 |
| S12 | 综合验收与对照实验复验 | 与S13合计1至3日 |
| S13 | 论文答辩与最终交接 | 与S12合计1至3日 |

必做执行路径为S00→S01→S02→S03→S04→S05→S06→S07→S08→S09→S10→S12→S13。S11只有用户明确选择才在S10之后执行；跳过S11直接进入S12，不因第二模板未做阻塞验收。

S00–S07核验复用，S08只做辅助建议的必要工程收口；S09学生端、S10事件与建议应用继续复用原分析链。S11默认跳过，S12/S13整理最终证据与演示；不重复已有规模实验或恢复收费评测。

# 四 周门槛与收缩规则

| 时点 | 必须看到的结果 | 未达到时的动作 |
| --- | --- | --- |
| S06收口 | 既有完整专题J1与工程证据 | 已通过 不重复运行 |
| S07 | 固定会话 单步等待 版本恢复及真实事件 | 已有工程证据 不重建 |
| S08 | 提交/建议/本人审阅/历史恢复 | 停止收费重评 原质量未通过封存 |
| S09与S10 | 真实工作台 新版分析及一次任务应用 | 工程前置验收 质量失败不阻挡 |
| S12与S13 | 最终复验 论文 演示和同一交接文档 | 不新增功能 不自动扩大实验或模型费用 |

门槛改为可核实的工程行为：提交、历史、归属/版本、本人审阅、取消和恢复。AI自动评审质量已退出后续工程前置，原失败不改；模型建议不判代码正确，本人确认不判学生通过，工程缺口仍按证据处理。

# 五 数据专题与独立验证

首个专题推荐实践提交修订与验收进展。先以已有提交版本、教师反馈、任务与学习记录定义固定群组和快照截止状态，再在新增事件存在后分析验收项与修改的对应。问题、方法、指标、参考答案和适用结论在S01固定；只有总数或sum演示不能独立承担全部专业论证。

1  首版控制为三类指标：已记录分钟/活跃日与可信来源作为背景；按计划日期任务完成及截至快照的逾期未完；同群组提交修订和教师确认过程。具体公式和阈值以S01契约为准，不临时让模型决定。

2  原学习记录可修改删除且无updated_at，采用完整窗口一致性快照；状态快照只反映采集时事实，不重建未保存的历史状态或动作。可信来源由ACCEPT Feedback关系派生，不相信JSON.source。

3  NULL时长与0分开，199/200保留99.5%，无任务为无样本，取消任务首版计入任务分母且另列数量。UTC按Asia/Shanghai归属业务日，DATE不二次转换，跨源窗口与截止语义固定。

4  同主键同内容可去重，同主键冲突隔离；质量报告保留有效、重复、缺失和冲突数量。明细与汇总使用显式Schema，批次元信息包含source_cutoff、数据/规则版本、质量和来源类型。

5  S03准备小样本与独立预期答案；S04实际运行Spark验证；S06开始同口径规模/分析实验；S12汇总复验。按硬件选择1万/10万/100万档，记录字节、分区、版本、冷热启动和原始耗时，不保证Spark小数据更快。

6  真实案例和独立多主体合成规模集分开，不向业务库灌模拟数据。单机local参数如实记录，不能称多机集群或真实校园规模；具体算法/集群要求以已提供任务书为准。

7  已完成快照与发布批次不可覆盖，重算新建批次，发布失败保留上一成功结果。本人范围由认证确定，空批次也有所有者；分析不包含代码、密钥、原始提示或教师评语正文。

# 六 AI质量与页面职责

固定python-learning-csv/1.0，平台不执行学生代码。AI按需提供建议，输出比较仅核对声明值；本人可审阅自己的提交后结束，不依赖AI pass或必须修改。新模式须实际适配并验证后才算工程完成。

1  原Q01–Q16、C01–C06、7向量、r2答案和阈值不改，历史结果封存为自动评审质量未通过。停止新的被测/J1评价，不能用归档、改汇总或缩分母追认为通过。

S06专题J1已通过，保留原校准和8/8结果。S08历史76次/265486tokens、usage上界2.201798CNY、含预留2.693412CNY；非账户扣款证明。原余次数/金额不继续使用，本轮新模型调用0。

2  Fake只证明工程，AI建议不保证正确。本人确认表示审阅/认可建议，教师认可继续来自独立正式权限；保留教师模块和旧工作流，不把范围收缩当作删除全项目功能许可。

3  项目准备页维护目标、已定技术、材料和版本；步骤工作台组织当前任务、提交反馈和成果；数据页解释同一已发布批次。旧路由、历史结果和高级画布兼容，冻结无关新增能力。

4  B组表/API沿用批准边界；S10原B-R1收窄为重复建议的可选自测提醒，模型标签不作已证实缺陷。应用仍需本人审阅、来源/版本核对及同事务一次任务创建；GET零模型/Spark/写入。

| 证据 | 可以说明 | 需另行证明 |
| --- | --- | --- |
| 自我确认 | 本人声明或审阅本次提交 | 代码正确 执行或学习掌握 |
| 固定输出核对 | 本次输出符合指定样例 | 平台执行了学生代码或全部测试 |
| AI辅助建议 | 模型提供了本次建议 | 代码正确 教师认可和教学效果 |
| 教师确认 | 授权教师认可该次提交 | 平台自动执行或普遍能力提高 |

# 七 旧版内容迁移对照

下表按内容映射，不是继续执行旧编号的许可。所有原始报告保留，已有实现经当前验收后复用。新版S02为独立的数据主线门槛。

| 旧版内容 | 新版位置 |
| --- | --- |
| S00现状基线 | S00核心业务与数据基线 |
| S01全量契约 | S01分段范围 数据与早期评价契约 |
| S02会话执行 | S07固定模板最小会话 |
| S03草案与候选 | S11选做草案 候选应用按S09/S10范围 |
| S04提交评审 | S08提交恢复与辅助建议 原质量封存 |
| S05项目准备 S06工作台 | S09合并页面职责与真实接入 |
| S07事件与导出 | S03已有数据快照 S08/S10新增事件 |
| S08 Spark | S04真实清洗关联与聚合 |
| S09发布API | S05批次发布与只读接口 |
| S10分析与建议 | S06先独立数据分析 S10再联合建议 |
| S11第二模板 | S11默认选做 可仅选择其中一项 |
| S12集中评价 | S01定规则 S04/S06/S08早验 S12复验 |
| S13论文交接 | S13数据主线优先组织材料 |

# 八 交付与完成判定

每阶段保存基线、具体差异、授权、实际命令/原始结果、未完成与恢复方式，再更新开发相关文档/任务交接.md。报告放V2既定目录，大数据计算/解释质量、AI工程/真实质量、性能和教学效果分别陈述；历史测试不记成本轮运行，原失败不覆盖。

毕业设计交付以实际Spark链、独立答案专题、既有规模实验和可恢复辅助实践工程为核心；历史自动评审失败可作为局限保留，不承担可靠自动判分或普遍学习提升主张。S09/S10仍须各自实际完成证据。

# 九 机制参考与本地依据

Spark SQL  结构化数据处理与数据源 使用实际环境版本

https://spark.apache.org/docs/latest/sql-programming-guide

Spark数据库数据源  数据库与Spark协作 不强制替换既定快照方案

https://spark.apache.org/docs/latest/sql-data-sources-jdbc.html

Spark性能实验  分区与运行参数参考 结论以本机测量为准

https://spark.apache.org/docs/latest/sql-performance-tuning.html

工作流任务分解  简单组合与中间检查 不要求新增编排框架

https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents

1  当前依据为20261025用户缩减决定、同一任务交接、计划书最新补充、S01-r2未变部分及各阶段真实报告。提示词修订不覆盖历史成绩，也不默认授权收费、数据库写入或下一阶段。

2  本包仅重排当前S系列，不修改历史P/R/L/CR提示词。与其历史提交推送约定冲突时，本包默认不自动提交推送；未来操作仍按当前用户明确指令。